事前绩效评估报告

项目名称：人事档案数字化管理项目

单位名称：淄博市人力资源和社会保障局

评估机构：山东正源智库信息咨询有限公司

评估日期：2019年12月

目  录

一、评估对象	2

（一）项目名称	2

（二）项目绩效目标	2

（三）项目资金构成	2

（四）项目概况	2

二、事前绩效评估的基本情况	2

（一）评估程序	3

（二）评估思路	4

（三）评估方式、方法	4

三、评估内容和结论	4

（一）立项必要性	4

（二）绩效目标合理性	5

（三）投入经济性	5

（四）实施方案可行性	6

（五）筹资合规性	7

（六）总体结论	7

四、评估的相关建议	7

五、其他需要说明的问题	8

六、附件	8

一、评估对象

（一）项目名称

淄博市人力资源和社会保障局人事档案数字化管理项目。

（二）项目绩效目标

1.项目长期绩效目标：提升管档用档质量，为干部人事工作提供便利条件，为领导决策提供有力支撑。

2.项目年度绩效目标：建设符合国家标准要求的干部档案管理系统，保证数字档案的真实性、完整性、可用性、安全性，并确保与纸质档案一致。

（三）项目资金构成

项目申请预算资金总额7.6万元，由市级财政资金构成。

（四）项目概况

干部人事档案是各级党委（党组）和组织人事等有关部门在党的组织建设、干部人事管理、人才服务等工作中形成的，反映干部个人政治品质、道德品行、思想认识、学习工作经历、专业素养、工作作风、工作实绩、廉洁自律、遵纪守法以及家庭状况、社会关系等情况的历史记录材料；是教育培养、选拔任用、管理监督干部和评鉴人才的重要基础；是维护干部人才合法权益的重要依据，是社会信用体系的重要组成部分。

伴随着中国科学技术的迅猛发展，科学技术已经渗透到国家社会生活的方方面面，新形势下，纸质化档案必将被电子化档案所替代。干部人事档案实行数字化管理，有利于工作效率的提高，既节省空间、节约时间、降低管理成本，同时也能够对原始档案文件做到合理有效的保护。为此，市人社局计划于2020年开展数字化干部档案管理工作，涉及300余卷干部人事档案，需要购买相关软件，并进行全卷档案的数字化扫描、整理、电子目录补录工作。

二、事前绩效评估的基本情况

（一）评估程序

1.确定评估对象。明确事前评估项目的依据、内容、目的、时间、要求等事项。

2.拟定工作方案。评估工作组结合事前绩效评估工作要求，拟定《事前绩效评估工作方案》,包括评估对象、内容、方法、专家、时间安排等。

3.组成评估专家组。评估工作组遴选绩效管理专家、财政财务专家和业务专家，组成评估专家组，并适时开展业务培训。

4.进点调研。评估工作组进点与被评估单位沟通，进一步熟悉项目内容，向项目单位出示《淄博市市级项目支出事前绩效评估资料准备清单》，指导项目单位填报《事前绩效评估评分指标体系》《项目支出绩效目标申报表》。

5.现场调研。评估工作组在收集审核项目资料基础上，邀请专家组成员到项目现场进行调研。通过查阅资料、实地勘察、核实、了解项目具体内容、申报理由和项目实施的具体做法、依据等，将现场情况与上报资料进行对比，对项目疑点问题进行询问，听取并记录项目单位对有关问题的解释和答复。

6.组织实施评估。绩效考评组会同专家组共同召开评估会议，了解项目基本情况，听取项目单位情况介绍，进行现场评议。

（1）采取多种方式，多方获取信息。通过咨询专家、查阅资料、问卷调查、电话采访、集中座谈等方式，全面了解并收集项目信息。

（2）专家出具个人意见，评估工作组形成专家组初步意见。召开专家评估会，项目单位汇报项目计划内容和实施方案情况，由评估工作组组织专家进行充分论证，出具专家个人意见。评估工作组结合专家意见，综合调查分析结果，形成专家组初步意见。

（3）确认专家组意见，得出评估结论。评估工作组将专家组初步意见分别报送每一位专家征求意见，评估工作组综合专家意见，修改完善专家组意见，得出最终评估结论。

7.汇报绩效评估结论。完成最终评估报告，提出评估结论意见。

（二）评估思路

本次事前绩效评估主要针对项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案的可行性、筹资合规性等五方面进行综合评估、分析与论证，并提出相关建议。

（三）评估方式、方法

本次事前绩效评估遵循客观公正、科学规范、依据充分、成本效益的原则，主要采用专家咨询、资料分析的方式，同时辅之以集中座谈、网络查询、电话采访、抽样调查等评估方式或手段，对项目的相关性、合理性、可行性、持续性等方面进行全面评估。

本次事前绩效评估主要采用成本效益分析、比较分析、因素分析、最低成本分析、历史分析、公众评判等方法进行论证。

三、评估内容和结论

（一）立项必要性

为贯彻新时代党的组织路线，落实从严管理干部要求，充分发挥干部人事档案在建设高素质专业化干部队伍中的重要作用，根据《中国共产党章程》等党内法规和《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国档案法》等国家法律法规，中共中央办公厅于2018年11月28日印发《干部人事档案工作条例》。《条例》指出“干部人事数字档案是按照国家相关技术标准，利用扫描等技术手段将干部人事纸质档案转化形成的数字图像和数字文本”，并要求“组织人事部门及其干部人事档案工作机构在干部人事档案数字化过程中，应当严格规范档案目录建库、档案扫描、图像处理、数据存储、数据验收、数据交换、数据备份、安全管理等基本环节，保证数字档案的真实性、完整性、可用性、安全性，确保与纸质档案一致。”

山东省坚持打基础、利长远，全方位构建从严管档长效机制，陆续出台《关于进一步加强省直单位干部档案审核的通知》《关于进一步从严管理干部档案的意见》《关于建立干部档案抽查审核制度的通知》等制度文件，不断完善档案工作制度体系。

为贯彻落实《干部人事档案工作条例》和国家、省干部人事档案工作制度及工作会议精神，淄博市委组织部于2019年4月12日下发《关于做好干部人事档案有关工作的通知》。《通知》要求“加快推进档案数字化建设……，尚未开展档案数字化建设的，要加大推进力度，抓紧着手启动，力争2019年底前完成档案数字化建设，本年度无法完成的，要确保在2020年底前实现数字化档案建设。”

市人社局根据各级文件要求，计划在2020年度开展人事档案数字化管理项目。项目的实施有利于全面提升干部人事档案管理制度化、规范化、科学化、信息化水平，提升干部人事档案管档用档质量；有效防止干部“带病提拔”。

综上所述，本项目立项依据充分，项目内容未与其他项目重复，具有显著的社会效益及可持续性。

（二）绩效目标合理性

项目绩效目标明确，基本覆盖了预期的产出及效益情况。项目产出方面，围绕数字化干部档案管理系统建设数量设置数量指标，围绕数字化档案管理系统是否符合国家标准要求设置质量指标，围绕是否在2020年完成该项工作设置时效指标，围绕聘请专业公司开展项目的成本是否控制在预算范围内设置成本指标，其中，数量指标的设置量化、可衡量。项目效益方面，社会效益指标围绕为人事管理工作提供便利设置；可持续影响指标围绕提升管档用档质量设置；满意度指标围绕服务对象满意度设置。

本项目绩效指标的设置科学合理，采用定量和定性相结合的方法，对产出指标进行细化和量化，指标设置能够有效反映项目实施预期的产出和效益情况，项目绩效的可实现程度较高。

（三）投入经济性

本项目预计投入资金7.6万元，分别用于以下内容：

1.山东省数字化干部档案单机（采集）系统：20000元；

2.全卷档案数字化扫描、整理、电子目录补录：330卷*170元/卷=56100元。

以上合计7.61万元，本次申请7.6万元。

本项目为2020年新增项目，资金测算时根据市委组织部《关于做好干部人事档案有关工作的通知》要求，并依据物价标准确定，资金测算依据充分，符合公共财政要求、财政资金供给范围及财政资金支持方向，投入资源及成本与预期产出及效果匹配度较高，项目资金全部来源于市级财政资金，不存在重复投入的风险。

（四）实施方案可行性

本项目严格按照市委组织部《关于做好干部人事档案有关工作的通知》要求及部门职责要求组织实施，年初确定工作目标后，经会议研究决定组织实施，项目实施路线完整、合理，项目组织、进度安排合理，与项目有关的基础设施条件能够保障项目的顺利进行。

市人社局内设办公室、组织人事科、事业单位人事管理科等相关科室，科室职能涵盖人事管理、人事档案管理等工作。部门有健全的内部审计制度，有效监督和评价单位财务收支、经济活动的真实性、合法性；有完善的项目管理制度，有效保障项目支出程序的规范性，提高项目资金使用效益。项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面严格执行相关规定，履行程序规范。项目组织机构健全，职责分工明确，项目人员条件与项目相关并能够得到有效保障。

项目内容明确，决策申报程序规范，项目预算编制有文件依据，且绩效目标与项目内容相匹配，市人社局通过委托专业知识储备与人才实力保障符合业务需要的第三方机构开展本项目，能够保障项目的顺利实施。

（五）筹资合规性

本项目预算与绩效目标、项目内容相匹配，预算编制符合相关规定，编制依据充分，投入产出较为合理，属公共财政支持范围，财政支持方式科学合理 。

（六）总体结论

项目相关性显著，绩效可实现性较强，实施过程控制有效，预期绩效具有一定可持续性，且财政资金投入风险可控。综合评价，对该项目应“予以支持”。

四、评估的相关建议

（一）加强管理人员档案信息化意识

在实现数字化档案管理工作的具体操作过程中，数据采集工作任务最大，每个人的档案文件被手工扫描次数在几次、十几次以上。只有档案管理员树立起档案信息化的意识，认识到数字档案工作的重要性，才会有强烈的使命感和责任感，在面对人事档案管理工作中出现的新情况、新问题，才会勤于思考，善于创新，探索人事档案管理工作规律和特点，创新思路和方法。

（二）制定科学合理的数字化档案工作流程

在工作实践中，积极探索档案数字化的规律，定岗定责、分工明确，采取一人整理装订拆散档案原件，装订完成后移交档案管理人员对照电子档案进行检查，确保图像清晰、准确。把高质量图像存入档案数据库，整体大幅度提高干部人事档案数字化工作基础数据的质量。

（三）提高电子数据安全管理

对档案数字化工作全程监控，录像留痕，组织工作人员全部签订保密承诺书，防止档案信息泄露等情况发生。制定《数字化档案流动登记册》，安排专人负责档案出入库交接签字工作，做到每本档案流转安全。严格档案日常管理，认真执行档案转递保密规定，严防失密泄密，严防涂改造假。定期维护升级，防止数据的更改、丢失、破坏，硬件损毁、病毒侵蚀、系统崩溃等现象发生。

五、其他需要说明的问题

本报告是评估机构根据淄博市人力资源和社会保障局所提供的材料进行全面分析与评估，结合现场考察情况，在专家评价意见的基础上综合形成的。报告重点针对项目2020年的预算申报进行评估，报告的结论与意见是参考性的，仅供财政部门批复预算时使用，不做其他用途。

六、附件

附件1：事前绩效评估评分指标体系

附件2：项目支出绩效目标申报表

附件3：专家及工作组情况表

山东正源智库信息咨询有限公司

2019年12月18日